中研普华数据合作需求文档

适用项目：专业建设平台 / 当前 Vue-Vite demo

版本：V1.0

日期：2026-07-06

依据材料：中研普华项目资料、数智招商3.0平台介绍、当前 demo 模块与既有产品规划

## 1. 结论摘要

当前 demo 已经具备“产业链图谱、岗位画像、招聘需求趋势、新岗位新技术、岗位能力图谱、课程能力映射、人才培养方案诊断、报告输出”的产品骨架，但大量数据仍是演示用 mock 数据。中研普华的材料显示，其优势不只是出产业研究报告，还包括产业链梳理、企业名录、区域产业布局、政策数据、企业多维画像、API配置、数据同步、数据治理和数据安全能力。因此，本次合作不宜只采购一份 Word 报告，而应拆成“研究内容服务 + 结构化数据服务 + 平台对接服务”三类需求。

建议合作目标是：以中研普华作为外部产业数据与研究内容供应商，先用一批可审计、可入库、可更新的真实数据替换 demo 的产业链、企业、岗位、政策、区域和专业映射 mock 数据，再逐步对接其数智招商/产业数据库能力，形成可持续更新的数据底座。

## 2. 当前 demo 的真实数据需求

| Demo 模块 | 当前承载能力 | 需要供应商补足的真实数据 |
| --- | --- | --- |
| 产业链图谱 | 上中下游图谱、国标行业关联、企业覆盖、增长信号 | 产业链层级、产业环节、核心技术、重点产品、代表企业、产业链完整度、区域分布 |
| 产业政策库 | 政策列表、政策摘要、区域政策判断 | 国家/区域政策、政策标签、产业链关联、适用专业或岗位方向、发布时间和来源 |
| 区域产业分析 | 区域产业布局、产业集群、热力图表达 | 省市/园区产业集群、重点企业分布、产业基础、短板环节、招商机会 |
| 岗位画像分析 | 岗位画像、职责、能力、证书、企业样本 | 岗位名称、招聘需求、薪酬区间、能力要求、典型任务、证书、关联企业、关联专业 |
| 招聘需求趋势 | 近12月需求、薪资、增长、技能热度 | 招聘样本、时间序列、城市分布、薪资、技能词频、岗位增长率 |
| 新岗位新技术 | 技术方向、影响岗位、相关专业 | 新技术趋势、产业链环节变化、新职业/新岗位、对应专业调整建议 |
| 岗位能力图谱 | 岗位-任务-能力-课程关系图 | 岗位能力项、任务项、知识/技能/素养拆分、能力项与课程/专业的映射 |
| 决策中心 | 热门岗位分析、培养目标/毕业要求/课程建议 | 基于真实产业和岗位数据生成专业建设建议、预警和证据链 |
| 课程模型与人才培养方案 | 课程、毕业要求、培养目标、方案对比 | 专业目录、同类院校方案、产业链对应专业、课程与岗位能力覆盖差异 |
| 报告输出 | 产业调研报告、专业建设报告 | 可追溯数据来源、结构化报告章节、图表数据、附录数据表 |

## 3. 供应商材料可支撑的能力

| 来源材料 | 已显示能力 | 对本项目的价值 |
| --- | --- | --- |
| 《大学专业与产业链图谱对接研究报告》报价文件 | 20-30个工作日交付 Word 报告；报告覆盖专业目录、产业链图谱、专业-岗位-产业链三维映射、十二条重点产业深度分析、政策与区域布局、岗位映射 | 可作为首批研究内容和数据口径来源，但必须要求结构化数据包，不能只交 Word |
| 报价文件“系统平台”章节 | 建议字段包括产业链图、核心技术、重点产品、企业名录、产业布局图；产业链图覆盖上游、中游、下游及环节内核心技术、重点产品、重点企业 | 与当前 demo 的产业链图谱、企业库、区域产业分析高度匹配，可作为首批字段清单 |
| 数智招商3.0平台介绍 | 3亿+工商主体、数十万数据源、1w+数据维度、7*24小时更新；平台含数据管理、数据开发、数据服务、数据安全；支持API配置、数据同步、数据治理、权限管理、访问审计 | 可支撑后续 API/数据仓库级对接，但需确认这些能力是否包含在本次报价或需另行采购 |
| 数智招商3.0“产业研究” | 企业多维数据、产业链数据、模型结果数据、经济数据、城市数据、政策数据；支持产业链图谱、企业库、区域对比、产业研报 | 可支撑 demo 从静态报告升级为动态产业数据平台 |
| 公司介绍材料 | 31省区市、200多个地级城市、2000余县市宏观指标；近2000个细分行业、5000个细分产品经济指标；上市公司及头部企业经营财务数据 | 可补足宏观、行业、企业经营等外部事实数据，但需明确授权、字段、更新和可下发范围 |
| 绿色石化案例材料 | 按产业链拆分图谱、企业名录、本地图谱、重点企业、相关项目、发展机会、拟招商企业名录 | 可作为“一个产业链完整样例”的验收模板，用于要求供应商按相同结构交付教育专业对接数据 |

## 4. 合作范围建议

### 4.1 一期：真实数据替换 demo mock 数据

目标是让当前 demo 的关键页面使用真实可追溯数据。供应商需要交付一批结构化数据包，覆盖产业链、企业、政策、区域、岗位、专业映射和报告图表数据。我们侧重本地入库、可视化展示和报告生成，不要求实时 API。

一期交付物：

结构化数据包：Excel/CSV/JSON 三选一或多种并行，字段按第5节数据模型提供。

数据字典：每个字段的中文名、英文名、类型、枚举、单位、口径、来源、更新频率。

来源清单：每条核心数据需提供来源类型、来源名称、来源日期、采集或测算说明。

产业链样例：至少选择 1 条产业链完整交付，用于图谱、企业库、区域热力图和岗位映射全链路验收。

报告内容包：报告正文、图表数据和附录表分离交付，支持系统自动生成报告。

### 4.2 二期：数据服务接口对接

目标是让平台能够按需查询或同步供应商数据。供应商作为数据源，我们的平台负责业务组织、教育场景映射和可视化呈现。

二期交付物：

REST API 或数据服务接口：企业检索、企业详情、产业链节点、区域分布、政策查询、岗位趋势等。

批量同步能力：支持定期增量包、全量快照和失败重试。

接口文档：鉴权、分页、筛选、排序、限流、错误码、字段解释、示例请求和示例响应。

数据质量服务：重复企业合并、口径变更通知、字段废弃通知、数据缺失说明。

安全合规机制：脱敏配置、权限控制、访问审计、数据使用范围约束。

### 4.3 三期：共建行业/专业数据产品

目标是围绕职业教育专业建设形成可售卖、可复用的数据产品，而不是一次性项目。供应商负责产业数据和研究模型，我们负责教育场景建模、专业建设流程、AI辅助诊断和前端产品体验。

三期方向：

“专业-岗位-产业链-课程”四维知识图谱。

面向专业群建设的产业链数据库。

面向学校诊改和专业申报的产业调研报告生成服务。

面向学生生涯规划的产业趋势和岗位机会推荐服务。

面向院校专业动态调整的产业需求预警和政策监测服务。

## 5. 数据维度需求

### 5.1 产业链数据

| 维度 | 必填字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产业链基础 | chain_id、产业链名称、产业大类、战略分类、适用专业群、研究年份 | 支持按专业群筛选产业链 |
| 层级结构 | node_id、父节点、上中下游阶段、产业环节、细分领域 | 支持图谱渲染和节点展开 |
| 技术产品 | 核心技术、关键产品、关键设备、关键材料、应用场景 | 对应报价文件提出的核心技术、重点产品 |
| 企业关系 | 代表企业、企业角色、链主/龙头、上下游关系、供应链关系 | 支持企业库和关系图谱 |
| 区域布局 | 重点省市、产业集群、园区、区域热度、区域优势、短板环节 | 支持区域产业热力图 |
| 政策导向 | 政策名称、层级、发布日期、适用环节、政策方向 | 支持政策库和政策热度 |
| 机会判断 | 高价值环节、卡脖子环节、本地基础、发展建议、招商机会 | 支持决策中心和专业建设建议 |

### 5.2 企业数据

| 维度 | 必填字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 企业基础 | enterprise_id、企业名称、统一社会信用代码或供应商内部ID、地区、行业、企业规模 | 展示企业名录和企业详情 |
| 产业归属 | 所属产业链、所属环节、主要产品、核心技术、上下游角色 | 与产业链节点关联 |
| 经营能力 | 营收规模区间、融资状态、上市状态、专利/商标、资质、招投标线索 | 可用于企业样本权重和岗位需求解释 |
| 风险舆情 | 司法风险、重大舆情、经营异常、信用风险 | 仅用于企业评价，不展示敏感明细 |
| 招聘岗位 | 招聘岗位、岗位数量、薪资、城市、学历、经验、技能关键词 | 与岗位画像和招聘趋势关联 |
| 合作适配 | 校企合作类型、可合作课程/实训、对应岗位群、联系方式状态 | 我方可二次维护，不要求供应商提供个人联系方式 |

### 5.3 岗位与人才需求数据

| 维度 | 必填字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 岗位基础 | job_id、岗位名称、职业分类、产业链、环节、关联企业 | 支持岗位画像 |
| 需求趋势 | 月份、城市、招聘数量、同比/环比、薪资区间、企业样本数 | 支持趋势图和 KPI |
| 能力要求 | 知识、技能、素养、工具、证书、典型任务、项目经验 | 支持岗位能力图谱 |
| 专业映射 | 核心专业、支撑专业、新增专业、相关课程、毕业要求 | 对应报价文件的专业对接精准要求 |
| 新岗位新技术 | 技术方向、成熟度、影响岗位、相关专业、课程建议 | 支持专业动态调整 |

### 5.4 专业、课程与培养方案数据

| 维度 | 必填字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专业目录 | 专业代码、专业名称、层次、专业类、所属学科/专业大类、年度版本、变更状态 | 报价文件引用本科目录，但本项目还需要高职/职业本科目录扩展 |
| 专业映射 | 专业-产业链、专业-岗位、专业-能力项、专业-区域产业 | 支撑决策中心和专业群分析 |
| 课程映射 | 课程名称、课程类型、对应能力项、支撑岗位、支撑产业环节 | 支撑课程模型 |
| 培养方案对标 | 对标院校、专业版本、培养目标、毕业要求、课程体系、差异项 | 支撑人才培养方案比对 |

### 5.5 政策与区域数据

| 维度 | 必填字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 政策数据 | 政策名称、发布单位、发布日期、区域、产业链、关键词、摘要、原文链接或来源 | 支持政策库 |
| 区域经济 | 省市区县、GDP、人口、产业指标、企业数量、教育科研指标 | 对应供应商宏观经济数据库 |
| 园区项目 | 园区名称、区域、主导产业、重点项目、招商方向、产业基础 | 可选，用于区域产业分析 |

## 6. 数据量与更新频率需求

### 6.1 首批 PoC 数据包

| 数据对象 | 建议首批数量 | 验收说明 |
| --- | --- | --- |
| 重点产业链 | 12条 | 对齐报价文件中的十二条重点产业深度分析；若供应商平台已有48条产业链，可追加作为扩展包 |
| 产业链节点/环节 | 每条不少于15个，合计不少于180个 | 每个节点需标注上中下游、核心技术、重点产品和代表企业 |
| 企业名录 | 每条产业链不少于50家，合计不少于600家 | 至少包含名称、地区、产业链环节、主要产品/技术、来源 |
| 代表企业详情 | 每条产业链不少于10家，合计不少于120家 | 支持企业详情页、企业能力标签和企业样本解释 |
| 政策数据 | 每条产业链不少于10条，合计不少于120条 | 国家政策和重点区域政策均需覆盖 |
| 岗位画像 | 每条产业链不少于8个，合计不少于96个 | 包含职责、能力、证书、关联专业、关联企业 |
| 招聘趋势记录 | 每个重点岗位不少于12个月记录 | 用于替换 demo 的近12月岗位需求趋势 |
| 专业映射 | 覆盖供应商报告中的93个专业类和845种专业；同时补充职业教育专业目录映射 | 本科目录不能直接满足职教 demo，需要扩展口径 |
| 区域产业分布 | 至少覆盖31省级区域和重点城市/园区 | 支持热力图和区域产业对比 |
| 报告图表数据 | 每个报告图表提供底表 | 不接受只提供图片截图 |

### 6.2 正式数据服务量级

供应商材料宣称其平台具备 3亿+工商主体、数十万数据源、1w+数据维度、7*24小时更新能力。正式合作时不建议把所有字段一次性接入，而应采用“全量可查、白名单入库、按需扩展”的策略。

建议正式量级：

企业库：支持按产业链、区域、行业、关键词检索全量企业；我方平台先缓存重点产业链相关企业。

企业字段：首批白名单 80-120 个字段，覆盖基础、产业、经营、创新、风险、招聘、关系、来源。

产业链：首批 12 条深度产业链，扩展到供应商已有 48 条产业链或双方共建的职教专业群产业链库。

更新频率：企业基础和风险舆情可日更或周更；招聘趋势月更；政策数据周更或月更；专业目录按年度版本更新；研究报告按项目或季度更新。

## 7. 对接方式需求

### 7.1 文件型对接

适用场景：一期 PoC、报告数据入库、离线演示、合同验收。

要求：

数据格式：优先 JSON + Excel；CSV 可作为批量表补充。

每个数据包需包含 data、schema、source、changelog 四类文件。

图表必须提供底表，不接受只提供图片。

产业链图谱需提供节点表和边表，不接受只提供 PPT/PDF 截图。

文件命名需含版本号和日期，例如 `industry_chain_2026_v1.xlsx`。

### 7.2 API 对接

适用场景：企业检索、企业详情、政策查询、产业链节点查询、区域热力图、招聘趋势更新。

要求：

接口类型：REST/JSON。

鉴权方式：Token、AK/SK 或网关签名。

基础能力：分页、筛选、排序、字段选择、批量查询、错误码。

运维能力：限流说明、接口 SLA、监控回调、变更通知。

安全能力：字段脱敏、访问日志、权限分级、IP 白名单。

必备接口：产业链列表、产业链详情、节点企业列表、企业详情、政策列表、岗位趋势、区域产业分布、数据字典。

### 7.3 数据仓库/批量同步

适用场景：正式项目、周期性更新、复杂分析、AI 建议生成。

要求：

支持全量快照和增量同步。

支持 SFTP/对象存储/数据库视图/API 批量拉取等方式。

每次同步需提供批次号、数据时间、更新数量、删除数量、失败记录。

保留数据血缘和版本，支持回溯某次报告使用的数据快照。

我方保留教育场景映射表和二次加工结果，供应商保留原始数据源能力。

### 7.4 平台嵌入或联合展示

适用场景：快速演示供应商已有能力，或双方联合售前。

要求：

可通过 iframe/SSO/深链方式展示供应商已有产业链或企业详情界面。

仅作为辅助展示，不替代我方专业建设平台的数据入库和业务闭环。

需明确页面品牌、账号权限、演示数据范围和客户可见边界。

## 8. 产品功能需求

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 产业链图谱真实数据接入 | P0 | 12条产业链可在 demo 中按上中下游展示，节点可点开企业、技术、产品和政策 |
| R2 | 企业名录与企业详情接入 | P0 | 每个产业链环节可查看企业列表，企业详情含产业归属、产品技术、地区、能力标签和来源 |
| R3 | 区域产业热力图接入 | P0 | 按省市展示产业集群分布，支持筛选产业链和环节 |
| R4 | 岗位画像真实化 | P0 | 岗位画像含真实招聘趋势、薪资、能力项、证书、关联企业和关联专业 |
| R5 | 专业-岗位-产业链映射 | P0 | 可从专业进入对应产业链和岗位，也可从岗位回溯到专业和课程 |
| R6 | 政策库接入 | P1 | 政策按产业链、区域、发布时间和政策层级筛选，并可用于决策中心解释 |
| R7 | 报告生成数据底表 | P1 | 产业调研报告的图表均来自结构化底表，支持来源追溯 |
| R8 | 数据管理后台 | P1 | 可上传数据包、查看导入结果、处理缺失字段和重复企业 |
| R9 | 数据质量看板 | P1 | 展示数据覆盖率、更新时间、缺失率、来源完整度和异常记录 |
| R10 | API/同步监控 | P2 | 正式接口接入后可查看同步批次、成功率、耗时和失败原因 |

## 9. 数据质量与验收口径

| 验收项 | 要求 |
| --- | --- |
| 完整性 | 必填字段缺失率不高于 5%；核心链路表必须能完成产业链-节点-企业-岗位-专业关联 |
| 可追溯 | 每条政策、图表指标、企业样本和岗位趋势必须有来源说明或供应商数据批次号 |
| 时效性 | 首批数据需标明数据截至日期；后续更新需提供更新时间和变更说明 |
| 一致性 | 同一企业、同一岗位、同一产业链节点不得出现多套无解释口径 |
| 可入库 | 交付文件必须可被程序解析；产业链图谱需节点表和关系表 |
| 可展示 | 至少完成产业链图谱、企业名录、岗位画像、区域热力图、报告图表五类 demo 页面替换 |
| 可授权 | 合同需明确数据可用于内部演示、客户售前、项目交付和报告输出的边界 |
| 可持续 | 正式合作需明确更新频率、更新方式、字段变更通知和服务响应机制 |

## 10. 商务与合同边界

供应商当前报价文件显示：研究报告项目周期约 20-30 个工作日，合计 63,600 元含税，交付形式为 Word，且备注说明不含实地调研费用。这个报价可以作为“研究报告内容服务”的参考，但不能默认覆盖数据 API、数据仓库、平台嵌入、持续更新和大量企业数据授权。

合同建议拆分为四个包：

| 包 | 内容 | 是否建议首期采购 |
| --- | --- | --- |
| A. 研究报告包 | 十二条产业链深度分析、专业对接、政策与区域布局、结论建议 | 是 |
| B. 结构化数据包 | 报告对应的节点表、企业表、政策表、岗位表、区域表、专业映射表 | 必须随 A 同步采购 |
| C. 数据服务包 | API、批量同步、更新、监控、字段扩展 | 二期采购 |
| D. 联合产品包 | 双方共同打磨职教专业建设数据产品和售前样板 | 三期谈判 |

## 11. 需要供应商明确回复的问题

当前 63,600 元报价是否只包含 Word 报告？是否包含结构化数据表和图表底表？

报告中提到的“十二条重点产业链”与平台截图中的“48条产业链”是什么关系？哪些可交付给我们？

企业名录是否可提供结构化字段、企业唯一ID、产业链环节、地区、主要产品和数据来源？

数智招商3.0中的 3亿+企业、1w+维度、7*24小时更新是否可通过 API 或批量同步授权给本项目？

供应商现有专业映射主要基于本科专业目录，能否扩展到高职专科、职业本科、专业群和课程能力项？

岗位需求数据来源是什么？是否可提供招聘样本量、城市、薪资、技能词、月份和去重口径？

政策数据是否有原文来源、发布日期、发布单位、区域和产业链标签？

是否支持数据字典、接口文档、测试环境和样例数据？

数据是否允许用于学校客户售前演示、项目交付报告和系统内持续展示？

字段更新、口径变更、数据纠错和服务响应如何约定？

## 12. 推荐推进路径

第一步，签一个小范围 PoC：选择 1 条与当前 demo 最贴近的产业链，例如智能建造/新一代信息技术/人工智能，要求供应商按完整结构交付数据包。我们用该数据包替换 demo 的产业链图谱、企业名录、岗位画像、区域热力图和报告图表，验证字段是否足够。

第二步，再扩展到 12 条重点产业链：在 PoC 字段跑通后，要求供应商按同一模板补齐十二条产业链，并补充专业目录、岗位、政策、区域和报告底表。

第三步，谈 API 和持续更新：只有当结构化数据包证明可用后，再接入其数据服务平台，避免一开始陷入平台级集成但教育业务字段不匹配。

第四步，共建职教专业建设数据产品：将供应商产业数据与我们已有专业建设流程结合，形成可持续复用的“产业需求-专业设置-岗位能力-课程体系-培养方案”闭环产品。

## 13. 附录：首批数据表建议

| 表名 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| dim_industry_chain | 产业链主表 | chain_id、name、category、strategy_type、year |
| dim_chain_node | 产业链节点表 | node_id、chain_id、parent_id、stage、name、description |
| rel_chain_node_edge | 图谱关系表 | source_node_id、target_node_id、relation_type、weight |
| dim_technology_product | 技术产品表 | item_id、node_id、type、name、description |
| dim_enterprise | 企业主表 | enterprise_id、name、region、industry、scale、source |
| rel_enterprise_chain | 企业与产业链关系表 | enterprise_id、chain_id、node_id、role、is_leader |
| fact_job_demand | 岗位需求事实表 | job_id、month、city、demand_count、salary_min、salary_max、sample_count |
| dim_job | 岗位主表 | job_id、name、occupation_code、chain_id、node_id |
| dim_competency | 能力项表 | competency_id、job_id、type、name、description |
| rel_major_job_chain | 专业岗位产业链映射表 | major_id、job_id、chain_id、match_level、reason |
| dim_policy | 政策表 | policy_id、title、publisher、publish_date、region、chain_id、source_url |
| fact_region_industry | 区域产业事实表 | region_code、chain_id、node_id、enterprise_count、heat_score、year |
| dim_source | 来源表 | source_id、source_name、source_type、source_date、license_note |